

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 15 octobre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux, Denis Thériault

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion 11h15

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, Denis Thériault et William Lemieux

Adopté par tous

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par Guillaume Gagnon

Appuyé par William Lemieux et Denis Thériault

Adopté par tous

1. **Pert**
   1. **Avancement :** Terminer par William et Guillaume
   2. **Modification :** Aucune modification n’est nécessaire
2. **GANTT**
   1. **Avancement :** Pas terminer
   2. **Finalisation :** Il n’est pas terminé, il ne reste qu’à ajouter les heures et les dates de début fin. Cette tâche sera faite par William Lemieux et sera finie l’après-midi du 15 octobre 2018. Il est primordial que William termine cette tâche cet après-midi, car cela est l’introduction à la conception du projet et afin de prendre conscience du temps alloué pour chaque partie de la conception. Nous avons clarifié certains points afin que William soit capable de compléter le diagramme de GANTT sans trop de questions.
3. **Diagramme de classe**
   1. **Avancement**: Pas terminer
   2. **Finalisation :** Cette tâche est commencée et elle sera complétée par Denis Thériault dans l’après-midi du 15 octobre 2018. Denis a comme tâche de terminer le diagramme de classe pour les classes manquante, soit : Employé, Projet, Feuille de temps, dépense, catégorie et kilométrage. Les autres classes ont été complétées cet avant-midi. Cette tâche doit être accomplie à la fin de cet après-midi.
4. **Diagramme de séquence**
   1. **Avancement :** Pas terminer
   2. **Finalisation :** Le diagramme est commencé et sera terminé par Guillaume et William et doit être terminé pour le 17 octobre avant-midi. Pour s’y faire, nous allons le compléter ensemble, car Guillaume ne se rappelle pas vraiment du fonctionnement de ce diagramme.
5. **Varia**
6. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50

Procès-verbal rédigé par :

Guillaume Gagnon



**Membre de l’équipe DeGuiWii**

William Lemieux Guillaume Gagnon Denis Thériault

**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **lundi 22 octobre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Début du projet selon GANT
4. Réunion de Mercredi le 24 novembre 2018.
5. Tâche à faire le 22 octobre après-midi
6. Varia
7. Levée de l’Assemblée