

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le 22 octobre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux, Denis Thériault

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion 11h20

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, Denis Thériault et William Lemieux

Adopté par tous

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par Guillaume Gagnon

Appuyé par William Lemieux et Denis Thériault

Adopté par tous

1. **Début du projet selon GANTT**

**Tâches à faire :** Denis et William commenceront les croquis d’interfaces dès cette après-midi le 22 octobre 2018 et Guillaume terminera le diagramme des classes qui n’a pas été terminé en temps et lieu par Denis et par la suite, il commencera les croquis de base de données.

**Mémo :** Les tâches doivent être terminées selon les dates inscrites dans GANTT même si un imprévu se présente. Travaillé à la maison pour finir les tâches à temps est une obligation et tout le membre s’y engage.

1. **Réunion de Mercredi le 24 novembre 2018 avec la cliente**

**Tâches à faire :** Les croquis d’interfaces sont l’objet de la rencontre avec Mme Sophie le 24. C’est pourquoi ils doivent nécessairement être faits pour le 24.Nous avons décidé ici de lui présenter les croquis papier, car nous sauverons du temps pour commencer à concevoir une interface présentable pour cette rencontre.

22 octobre après-midi : Analyse de l’interface principale et programmation de celle-ci. Programmation de l’interface principale afin de montrer un « template » à Mme Sophie.

1. **Tâche à faire cette après-midi**

**Tâches à faire :** William embarquera sur les croquis d’interface.

Denis et Guillaume embarqueront sur l’analyse de la Base de données

1. **Varia**
2. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50

Procès-verbal rédigé par :

William Lemieux



**Membre de l’équipe DeGuiWii**

William Lemieux Guillaume Gagnon Denis Thériault

**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **mardi 30 octobre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Importation de l’ancienne base de données
4. Finalisation des interfaces
5. Varia
6. Levée de l’Assemblée