

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le 30 octobre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux, Denis Thériault

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion 11h20

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, Denis Thériault, William Lemieux

Adopté par tous

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par William Lemieux

Appuyé par Guillaume Gagnon et Denis Thériault

Adopté par tous

1. **Importation de l’ancienne base de données**

**Avancement :** L’importation de la vielle BD est plus dure que prévu, car elle nécessite un grand traitement afin de changer des caractères pour être compatible dans la nouvelle base de données. Guillaume va passer la semaine à modifier la conception actuelle pour être capable de recevoir les vielles données.

**Contrainte :** Nous avons sous-estimé le temps pour cette tâche. Elle prendra un peu de retard, mais Guillaume s’engage à avancer cette tâche chez lui.

**Finalisation :** L’importation de l’ancienne base de données est pour le cours de jeudi.

1. **Finalisation des interfaces**

**Avancement :** La création des interfaces prend du retard. Présentement, la moitié des interfaces est faite, mais ça avance. William et Denis vont mettre le plus d’efforts possible pour qu’elles soient finies au plus tard lundi prochain.

**Finalisation :** Cette tâche doit être terminée le lundi 5 novembre au plus tard.

1. **Varia**
2. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50

Procès-verbal rédigé par :

Guillaume Gagnon

Animateur : Denis Thériault



**Membre de l’équipe DeGuiWii**

William Lemieux Guillaume Gagnon Denis Thériault

**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **lundi 5 novembre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Avancement du projet
4. Point terminer à temps ou pas
5. TP3
6. Sommaire à l’heure actuelle
7. Varia
8. Levée de l’Assemblée