

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le 30 octobre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux, Denis Thériault

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion (HEURE DE LA RÉUNION)

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, Denis Thériault, William Lemieux

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par Guillaume Gagnon

Appuyé par William Lemieux et Denis Thériault

1. **Importation de l’ancienne base de données**

L’importation de la vielle BD est plus dure que prévue. Guillaume va passer la semaine à modifier la conception actuelle pour être capable de recevoir les vielles données. Cette tâche devra être fini dans le cour de Jeudi.

1. **Finalisation des interfaces**

La création des interfaces prend du retard. Présentement, la moitié des interfaces est faite mais ça avance. William et Denis vont mettre le plus d’efforts possible pour qu’elles soient fini au plus tard Lundi prochain.

1. **Varia**
2. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h45

Procès-verbal rédigé par :

Guillaume Thériault



**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **lundi 5 novembre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Avancement du projet
4. Point terminer à temps ou pas
5. TP3
6. Sommaire à l’heure actuelle
7. Varia
8. Levée de l’Assemblée