

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 5 novembre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion 11h20

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, William Lemieux

Adopté par tous les membres présents

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par Guillaume Gagnon

Appuyé par William Lemieux

Adopté par tous les membres présents

1. **Avancement du projet**

**Points forts :** Les interfaces sont pratiquement terminées**.**

La connexion à la base de données est faite

**Points faibles :**

Nous devons travailler beaucoup à la maison pour terminer les tâches à temps.

1. **Point terminer à temps ou pas**

**William :** Continue cette semaine le module des employés (déjà été commencer par William dû à son avance sur ses tâches).

**Guillaume :** Continue son module de projet qui a aussi été commencer dû à son avance

**Denis :** Commencer le module feuille de temps comme prévu dans le diagramme de GANTT et ce module doit être complété cette semaine.

1. **TP3**

**Partis du TP3 et attribué à un membre :**

**Partie 1 : Environnement du travail** – Denis, William, Guillaume

**Partie 2 : Prototype et Interface** - William

**Partie 3 : Modélisation** – Denis, William, Guillaume

**Partie 4 : Cahier des charges** – Denis, William, Guillaume

**Partie 5 : Conception de la base de données** – Guillaume, William

**Partie 6 : Développement de l’application** – Denis, William, Guillaume

**Partie 7 : Validation de la qualité** – Denis, William, Guillaume

**Partie 8 : Suivi des activités de développement** – Denis

**Partie 9 : Rapport** – Denis, William, Guillaume

Le TP3 de projet d’entreprise est pour la dernière semaine de développement donc il n’est pas nécessaire de le terminer rapidement. Cependant, il faudra penser à faire chaque partie parallèlement à nos tâches.

1. **Sommaire à l’heure actuelle**

Un peu d’avance, cependant, il manque de finition sur les modules commencer et terminer. Nous avons prévu qu’à la semaine du 3 décembre, nous allons en profiter pour augmenter la qualité visuelle et l’ergonomie du code de notre site web.

1. **Varia**
2. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50

Procès-verbal rédigé par :

William Lemieux



**Membre de l’équipe DeGuiWii**

William Lemieux Guillaume Gagnon Denis Thériault

**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **lundi 12 novembre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Feuille de temps
4. Récapitulatif GANTT
5. Varia
6. Levée de l’Assemblée