

**Membres de DeGuiWii**

**Procès-verbal de la réunion tenue le 19 novembre 2018**

Sont présents : Guillaume Gagnon, William Lemieux

**Ouverture de la réunion**

Début de la réunion 11h30

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel quel

Proposé par Guillaume Gagnon, William Lemieux

Adopté par tous les membres présents

1. **Adoption du Procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2018**

Le procès-verbal est adopté sans aucune modification

Proposé par William Lemieux

Appuyé par Guillaume Gagnon

Adopté par tous les membres présents

1. **Feuille de temps**

Elles ne sont toujours pas terminées. Ce module a maintenant une semaine et demie de retard. Suite à l’aide apporter par Guillaume, l’interface feuille de temps administrateur fonctionne, mais elle ne possède de style, ce que William fera prochainement.

1. **Récapitulatif GANTT**

Nous avons du retard dans quelques modules, soit :

**Feuille de temps** – Denis travaille dessus

**Courriel** – Denis doit compléter Feuille de temps pour commencer celle-ci

1. **Varia**
2. **Levée de l’Assemblée**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50

Procès-verbal rédigé par :

Guillaume Gagnon

Animateur : William Lemieux



**Membre de l’équipe DeGuiWii**

William Lemieux Guillaume Gagnon Denis Thériault

**Avis de Convocation**

Par la présente, vous êtes convoqués à une réunion du comité qui se tiendra lors du cour de communication le **lundi 26 novembre 2018 au local D-811**.

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Mise à jour de GANTT
4. TP3 – Remise - Avancement
5. nouvelle version des interfaces
6. Varia
7. Levée de l’Assemblée